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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,  ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 

[bookmark: _GoBack]Консултантски услуги свързани с управлението на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“

А.  ОБЩА ЧАСТ
Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0004-C01/ 29.10.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _Hlk23944651]Настоящата дейност включва предоставяне на консултантски услуги свързани с управление и цялостно отчитане на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“. Както повечето общини от селски райони и Община Мъглиж е малка, с малък бюджет и няма възможността да поддържа инфраструктурата си изцяло със собствени средства. Тъй като подмярка 7.2. дава възможност за подпомагане на такива общини, Община Мъглиж се възползва от това. Поради спецификата на документацията и големия обем информация, необходими за реализиране на проекти, финансирани с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони, Община Мъглиж се доверява на външен изпълнител за предоставянето на консултантски услуги. Изпълнителят на консултантските услуги осигурява подкрепа и консултации на Общината до отчитането на проекта. Изпълнителят на тази дейност изпълнява множество дейности, които в своята съвкупност осигуряват не само реализирането на настоящото проектно предложение, в следствие на което се постигат заложените в проекта ни цели. Осигурява се и правилното и ефективно разходване на предоставената безвъзмездна финансова помощ, което от своя страна, в добавка към целите на проекта, е в съответствие с целите на ПРСР, в частност на подмярка 7.2. и процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност.

Изпълнителят на тази дейност трябва да изпълнява множество дейности, които в своята съвкупност осигуряват реализирането на договора за БФП на община Мъглиж и ДФ „Земеделие“. Трябва да се подпомага общината за правилното и ефективно управление и разходване на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и правилното отчитане на проекта, което от своя страна, в добавка към целите на проекта, е в съответствие с целите на ПРСР, в частност на подмярка 7.2.

Б. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. ЦЕЛ: Избор на изпълнител притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за изпълнение на консултантските услуги за управление на проекта, с оглед гарантиране на законосъобразното му изпълнение и отчитане.
Конкретни цели на проекта:
· Въведени мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация на община Мъглиж;
· Социално – икономическо развитие на община Мъглиж чрез намаляване на бедността, социално приобщаване и подобряване качеството на живот.

Дейности, свързани с изпълнение на проекта след подписването на договор за БФП:
1. Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“; 
2. Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“
3. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж"
4. Консултантски услуги свързани с управлението на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“.

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

· Извършени писмени и устни консултации по искане на възложителя относно изпълнението на проекта; 
· Оказана цялостна методологична подкрепа в процеса на изпълнение на дейностите по проекта; 
· [bookmark: _Hlk23944891]Въведен в експлоатация обект; 
· Успешно изпълнен проект на Община Мъглиж в съответствие със заложения бюджет, проектната документация и в заложеният срок; 
· Спазени условията на договор за отпускане на финансова помощ за изпълнение на проекта, предмет на финансиране по ПРСР; 
· Ефикасно финансово управление на проекта; 
· [bookmark: _Hlk23945169]Изграждане и поддържане на положителен имидж на проекта пред всички заинтересовани страни. 

В обобщение, резултат от дейността е успешно реализиране и цялостно отчитане на проекта.

В. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащата приложима  нормативна и поднормативна уредба. 

Г. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

· Писмени и устни консултации по искане на Възложителя относно управлението, организацията, изпълнението и отчитането на проекта
· Управление на цялостното изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на приложимата уредба, както и условията залегнали в Договора за безвъзмездна финансова помощ 
· Контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган; 
· Предварителен преглед на актове, изготвяни по време на строителството в това число и изискуемата документация от изпълнителя на СМР, неразделна част от заявката за плащане; 
· Предварителен преглед на документите предоставени от изпълнителите на договорите с предмет строителен надзор и авторски надзор; 
· Изготвяне на експертни становища, писма и доклади във връзка с изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта, предмет на поръчката, с оглед на тяхната законосъобразност и изпълнение на условия по Договора за безвъзмездна финансова помощ 
· Осигуряване на ефективна координация между Общината и останалите заинтересовани страни изпълнители във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта;
· Проверка на изпълнението на условията за приемливост на извършените разходи по договорите; 
· Да предлага решения за преодоляване на пречките и отстраняване на недостатъците в процеса така, че да се осигури реализиране на поставените цели; 
· Изготвяне на доклади при установяване на нередности, както и за предприети действия за възстановяване на неправилно изплатени суми.
· Предоставяне на препоръки относно оформянето на документи, касаещи изпълнението на дейностите по проекта; 
· Проверки на фактури и други документи, представени от изпълнителите по договорите за осъществяване на предвидените по проекта дейности; 
· Координиране на документалния обмен на информация между Община Мъглиж, ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта; Изпълнение на препоръките дадени от страна на ДФЗ във връзка с проекта и неговото управление и изпълнение; 
· Подготовка и окомплектоване на необходимите документи за сключване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ /при възникнала необходимост/; 
· Спазване на мерки за информация, публичност и популяризиране на проекта; 
· Съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата документация за отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от ДФЗ/РА; 
· Съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 
· Изготвяне на заявления за съответните плащания по проекта, включително: 
· Контрол и координация на комплектоването на всички необходими документи, приложими към заявките за плащане; 
· Проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с изискванията на финансиращата институция.
	
Д. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гр. Мъглиж

Е. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договора за консултантската услуга до цялостно отчитане на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“, съгласно  административен договор № BG06RDNP001-7.008-0004-C01/ 29.10.2019 г. за предоставяне на БФП, чийто срок за изпълнение е до 36 месеца от датата на подписването му (а именно до 29.10.2022 г.), но не по късно от 15.09.2023 г.

Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон се допълва с думите „или еквивалентно/и“!
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Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“, Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0004-C01/ 29.10.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
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